Source	Marketwire
Date	05/24/2016
Time	08:01:43 AM

Company	 ROBEX RESOURCES INC.
Title	NAMPALA : Démarrage avec succès du nouveau système d'élution (de type 
Zadra)





    CDNX Symbol: RBX











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources Robex Inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: RBX
SYMBOLE FRANKFURT: RB4

Le 24 mai 2016

NAMPALA : Démarrage avec succès du nouveau système d'élution (de type Zadra)


QUEBEC, QUEBEC--(Marketwired - 24 mai 2016) - L'usine de NAMPALA (de la société 
Ressources Robex Inc. ("Robex" et/ou "la société") (TSX 
CROISSANCE:RBX)(FRANCFORT:RB4) est heureuse d'annoncer qu'elle a récemment 
complété avec succès l'installation du nouveau système d'élution de type Zadra. 
La mise en service se déroule sous la supervision de la firme de consultants en 
traitement du minerai Soutex. Le système est déjà opérationnel bien que 
certaines annexes seront intégrées dans les prochaines semaines (lavage à 
l'acide, régénération du charbon). Bien qu'en période de test 
("commissioning"), le système permet actuellement de traiter l'or accumulé dans 
le charbon au cours des derniers mois. Deux cycles d'élution sur du charbon 
très riche en or ont déjà été réalisés avec une extraction estimée à plus de 25 
kg d'or. D'ici la fin du mois, l'objectif est de réaliser trois élutions 
supplémentaires et ainsi dépasser les 50 kg d'or extrait durant le mois de mai, 
confirmant la capacité du nouveau système à récupérer efficacement l'or du 
charbon.

De plus, la société a débuté le commissioning de l'extension de la centrale 
électrique, qui devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin du mois de 
mai. Les huit groupes électrogènes sont déjà en fonctionnement.

Du fait de la mise en fonction de la centrale électrique, la production du 
concentrateur a due être suspendue entre le 10 et le 20 avril. La production a 
repris avec une moyenne de 1 500 tonnes de minerai par jour depuis le 21 avril, 
bien mieux que l'objectif initialement prévu. L'usine a donc été en 
préproduction pendant 20 jours au mois d'avril pour près de 30 000 tonnes de 
minerai traitées. Le taux de récupération a été conforme aux objectifs de la 
phase de démarrage. Soutex confirme que selon les chiffres de la balance usine 
et les données d'analyse de SGS Bamako, un total d'environ 600 oz d'or ont été 
extraites du minerai par le procédé de cyanuration pendant le mois d'avril.

La société prévoit le commissioning du broyeur de 750 kW lors de la première 
moitié du mois de juin. Le broyeur ainsi que tous les équipements qui s'y 
rattachent permettront à la mine de NAMPALA d'atteindre à terme une capacité de 
4 000 tonnes par jour.

Pendant la phase de commissioning et de montée en cadence ("ramp-up"), 
l'objectif est de tenir une production moyenne de 3000 t/j (jusqu'à décembre 
2016). La combinaison de minerai de latérite faible teneur en début de vie de 
mine et de minerai grossier riche entreposé suite à l'opération du petit 
broyeur depuis septembre 2015 devrait permettre à la Mine de Nampala de 
produire une moyenne mensuelle de 2000 oz d'or pour les six derniers mois de 
2016. En 2017, cet objectif mensuel passera à près de 3000 oz.

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été préparé et 
approuvé par Antoine Berton, Ph.D. ing. Métallurgiste, qualifié selon la norme 
43-101.

La société vous invite à aller visiter son site web au www.robexgold.com afin 
de voir les nouvelles photos et vidéos de la mine de Nampala.

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des 
"renseignements prévisionnels" ou des "énoncés prospectifs" en termes de droit 
des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et 
des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et 
les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées 
implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de 
nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, 
aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à 
une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement 
(durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à 
des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à 
l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de 
politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une 
incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des 
organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au 
développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces 
énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas 
échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et 
les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. 
Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des 
changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux 
renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en 
matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le 
fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques 
de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à 
l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Ressources Robex Inc.
Augustin Rousselet
CFO
Siège social : (581) 741-7421
info@robexgold.com
www.robexgold.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=567336120
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.